Лабораторная работа №7

Задание 1. Итоговый отчёт о тестировании (Test Summary Report) по шаблону ISTQB

Тестируемая система: Интернет-магазин, версия 2.1

Выполнил: Таптунов М. Д.

Исходные данные задания: проведено 50 тест-кейсов (40 — passed, 5 — failed, 5 — blocked), найдено 8 дефектов (3 Critical, 2 Major, 3 Minor). Задание даёт только итоговые значения. Поэтому распределение тест-кейсов и дефектов по модулям в разделах 3 и 5 — условный пример: суммы в нём совпадают с исходными данными.

# 1. Идентификация

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Название проекта | Интернет-магазин |
| Версия ПО | 2.1 |
| Идентификатор отчёта | TSR-SHOP-2.1-01 |
| Дата отчёта | 08.10.2026 |
| Тип тестирования | Функциональное, интеграционное, тестирование пользовательского интерфейса |
| Уровень тестирования | Системное тестирование |
| Тест-лид | Таптунов М. Д. |

# 2. Сводка тестирования

## 2.1. Цели

- Проверить, что версия 2.1 выполняет основные бизнес-сценарии: регистрация и вход, каталог и поиск, корзина, оформление и оплата заказа, личный кабинет.

- Выявить дефекты, препятствующие выпуску версии, и оценить готовность к релизу.

## 2.2. Критерии входа

- Сборка версии 2.1 развёрнута на тестовом стенде, smoke-тест пройден.

- Тест-кейсы подготовлены, просмотрены и утверждены.

- Тестовые данные (пользователи, товары, платёжные реквизиты тестового шлюза) подготовлены.

## 2.3. Критерии выхода

- Выполнено не менее 100% запланированных тест-кейсов (нет заблокированных).

- Успешно пройдено не менее 95% тест-кейсов.

- Нет открытых дефектов уровня Critical; дефекты Major исправлены или приняты владельцем продукта.

## 2.4. Использованные методы

- Тестирование по тест-кейсам на основе требований (черный ящик): классы эквивалентности и граничные значения для полей ввода.

- Тестирование сценариев использования (end-to-end: от поиска товара до оплаты).

- Регрессионное тестирование исправленных дефектов.

# 3. Охват тестирования

Таблица 1 — Охват по модулям (условное распределение)

| Модуль | Тест-кейсов | Passed | Failed | Blocked | Выполнено, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Регистрация и вход | 8 | 8 | 0 | 0 | 100% |
| Каталог и поиск товаров | 10 | 9 | 1 | 0 | 100% |
| Корзина | 8 | 7 | 1 | 0 | 100% |
| Оформление заказа | 10 | 7 | 2 | 1 | 90% |
| Оплата | 8 | 4 | 0 | 4 | 50% |
| Личный кабинет | 6 | 5 | 1 | 0 | 100% |
| Итого | 50 | 40 | 5 | 5 | 90% |

Протестировано: все шесть модулей. Не протестировано полностью: модуль «Оплата» — 4 тест-кейса заблокированы дефектом DEF-01 (страница оплаты не открывается при оформлении заказа), ещё 1 тест-кейс оформления заказа заблокирован тем же дефектом. Нефункциональное тестирование (нагрузка, безопасность) в объём не входило.

# 4. Метрики и результаты

Таблица 2 — Результаты выполнения тест-кейсов

| Метрика | Формула | Значение |
| --- | --- | --- |
| Всего тест-кейсов | — | 50 |
| Выполнено (passed + failed) | 40 + 5 | 45 (90%) |
| Passed от общего числа | 40 / 50 | 80,0% |
| Failed от общего числа | 5 / 50 | 10,0% |
| Blocked от общего числа | 5 / 50 | 10,0% |
| Pass rate от выполненных | 40 / 45 | 88,9% |
| Плотность дефектов на тест-кейс | 8 / 50 | 0,16 |
| Доля критических дефектов | 3 / 8 | 37,5% |

Тест-кейсов с результатом failed — 5, а дефектов — 8. Это нормально: часть дефектов (DEF-06 — DEF-08) обнаружена при выполнении тест-кейсов, которые в целом прошли, но с замечаниями, не влияющими на ожидаемый результат.

# 5. Оценка дефектов

Таблица 3 — Распределение дефектов по severity и priority

| Severity | Количество | Доля | Priority | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Critical | 3 | 37,5% | High | Open: 3 |
| Major | 2 | 25,0% | High / Medium | Open: 1, Fixed: 1 |
| Minor | 3 | 37,5% | Low | Open: 3 |
| Итого | 8 | 100% |  | Open: 7, Fixed: 1 |

Таблица 4 — Перечень дефектов (описания условные)

| ID | Описание | Severity | Priority | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DEF-01 | При переходе к оплате заказа страница оплаты не открывается (ошибка 500); блокирует 5 тест-кейсов | Critical | High | Open |
| DEF-02 | Заказ создаётся повторно при двойном нажатии «Оформить заказ» | Critical | High | Open |
| DEF-03 | Итоговая сумма заказа не учитывает скидку по промокоду | Critical | High | Open |
| DEF-04 | Поиск не находит товар при вводе названия в другом регистре | Major | Medium | Open |
| DEF-05 | Количество товара в корзине можно сделать отрицательным | Major | High | Fixed (ретест пройден) |
| DEF-06 | В личном кабинете не обновляется статус заказа без перезагрузки страницы | Minor | Low | Open |
| DEF-07 | Обрезается длинное название товара в карточке каталога | Minor | Low | Open |
| DEF-08 | Опечатка в тексте письма подтверждения регистрации | Minor | Low | Open |

# 6. Выводы и рекомендации

## 6.1. Оценка качества

- Pass rate 80% от общего числа тест-кейсов (88,9% от выполненных) ниже порога критерия выхода 95%.

- 10% тест-кейсов заблокированы, модуль «Оплата» проверен только наполовину.

- Открыты 3 критических дефекта, затрагивающих оформление и оплату заказа — ключевой бизнес-сценарий.

Критерии выхода не выполнены. Версия 2.1 не готова к релизу.

## 6.2. Риски

- Потеря выручки и жалобы покупателей из-за невозможности оплатить заказ (DEF-01) и неверной суммы (DEF-03).

- Дублирование заказов (DEF-02) — финансовые и логистические потери.

- Непроверенная часть модуля «Оплата» может содержать дополнительные дефекты.

## 6.3. Рекомендации

- Исправить дефекты DEF-01 — DEF-03 в первую очередь, затем DEF-04.

- После исправления DEF-01 выполнить 5 заблокированных тест-кейсов и регрессионный прогон модулей «Оформление заказа» и «Оплата».

- Повторно оценить критерии выхода; релиз — только при pass rate ≥ 95% и отсутствии открытых Critical.

- Minor-дефекты (DEF-06 — DEF-08) допустимо перенести в следующую версию по решению владельца продукта.